ITSX25 Kurs 6

Självstudier vecka 1

Projektstart och agil leverans i cybersäkerhetsprojekt

Syfte Dessa skriftliga övningar hjälper dig att bygga vidare på Workshop 1. Du tränar på teamarbete, backlog, prioritering, Sprint Goal och Definition of Done inför nästa workshop om MITRE ATT&CK.

# Så arbetar du med övningarna

- Svara individuellt eller i grupp enligt lärarens instruktion.

- Använd gärna era egna anteckningar från Workshop 1.

- Fokusera på tydliga resonemang, inte på perfekta formuleringar.

- Det ni skriver kan återanvändas i Team Charter, backlog, Sprint Goal och Definition of Done.

- Inför Workshop 2 ska gruppen vara redo att använda sitt arbetssätt för MITRE ATT&CK och hotanalys.

# Översikt

| Del | Fokus | Övningar |
| --- | --- | --- |
| Del 1 | Reflektion kring säkerhetsteam | 1-3 |
| Del 2 | Teamarbete | 4-6 |
| Del 3 | Product Backlog | 7-10 |
| Del 4 | Prioritering | 11-13 |
| Del 5 | Sprint Goal | 14-16 |
| Del 6 | Definition of Done | 17-18 |
| Del 7 | Förberedelse inför MITRE ATT&CK | 19-20 |

# Del 1 - Reflektion kring säkerhetsteam

## Övning 1

Vad skiljer ett cybersäkerhetsteam från en vanlig utvecklingsgrupp?

Svarsinstruktion: Skriv 150-300 ord. Ge gärna exempel på ansvar, arbetsflöden och typer av leverabler.

Ett cybersäkerhetsteam fokuserar på att hitta, förebygga och hantera säkerhetsrisker, medan en vanlig utvecklingsgrupp främst bygger och förbättrar funktioner.

Säkerhetsteam arbetar till exempel med hotanalyser, sårbarheter, incidenter och riskbedömningar. Arbetet kan också behöva omprioriteras snabbt om ett nytt hot eller en allvarlig sårbarhet upptäcks.

Leveransen behöver därför inte vara en färdig funktion, utan kan vara en riskanalys, incidentrapport eller rekommendation om säkerhetsåtgärder.

## Övning 2

Vilka tre utmaningar tror du att ett säkerhetsteam möter i vardagen?

Svarsinstruktion: Motivera dina svar. Beskriv också varför utmaningarna påverkar teamets sätt att planera arbete.

Nya hot eller incidenter – något oväntat kan hända som gör att teamet måste ändra sin planering snabbt.

Begränsad tid – man hinner inte lösa alla problem samtidigt och måste därför välja vad som är viktigast.

Säkerhet vs verksamhet – en säker lösning kan ibland göra arbetet mer krångligt för användarna, så teamet måste hitta en rimlig balans.

De här utmaningarna gör att säkerhetsteamet behöver planera flexibelt och kunna prioritera om när situationen förändras.

## Övning 3

Vilka kompetenser behöver finnas i ett säkerhetsteam?

Svarsinstruktion: Beskriv minst fem roller eller förmågor och förklara kort varför de behövs.

Nätverkskunskap – behövs för att förstå hur trafik fungerar och var ett angrepp kan ske.

Incidenthantering – för att kunna agera snabbt när något händer.

Riskanalys – för att kunna bedöma vad som är mest allvarligt och vad som bör prioriteras.

Threat Intelligence – för att förstå vilka hot och angripare som är relevanta.

Kommunikation – för att kunna förklara säkerhetsproblem och åtgärder för andra i organisationen.

# Del 2 - Teamarbete

## Övning 4

Formulera tre regler som du tycker bör finnas i er Team Charter.

Svarsinstruktion: Motivera varje regel. Koppla gärna till samarbete, ansvar, dokumentation eller kvalitet.

Säg till tidigt om man fastnar – då kan gruppen hjälpa till innan det påverkar resten av arbetet.

Dokumentera viktiga beslut – då vet alla vad som gäller och man slipper missförstånd.

Granska varandras arbete – det minskar risken för fel och gör att kvaliteten blir jämnare i gruppen.

## Övning 5

Beskriv hur ni vill kommunicera inom gruppen.

Svarsinstruktion: Beskriv när ni använder Teams, e-post, möten och dokumentation.

Discord/Teams – för snabba frågor och löpande kommunikation.

Möten – när vi behöver planera, diskutera eller fatta beslut tillsammans.

E-post – om något behöver vara mer formellt eller skickas till någon utanför gruppen.

Dokumentation – viktiga beslut och resultat sparas gemensamt så att alla kan hitta informationen senare.

## Övning 6

Hur bör en grupp agera om någon medlem inte hinner med sina uppgifter?

Svarsinstruktion: Beskriv ett arbetssätt som är tydligt, respektfullt och möjligt att följa upp.

Om någon inte hinner med sina uppgifter bör personen säga till så tidigt som möjligt. Gruppen kan då hjälpa till, dela upp uppgiften eller fördela om arbetet.

Det viktiga är att lösa problemet utan att skuldbelägga någon och sedan följa upp så att uppgiften faktiskt blir klar.

# Del 3 - Product Backlog

## Övning 7

Skapa fem backlog items kopplade till Threat Intelligence.

Svarsinstruktion: Varje backlog item ska ha titel och kort beskrivning.

Identifiera relevanta hotaktörer – undersöka vilka typer av angripare som kan vara relevanta för verksamheten.

Samla in hotinformation – hitta aktuell information från relevanta och trovärdiga källor.

Identifiera vanliga angreppsmetoder – se vilka metoder som återkommer i den information vi hittar.

Bedöma vilka hot som är mest relevanta – sortera bort sådant som inte påverkar vår miljö.

Sammanställa resultatet – dokumentera det viktigaste så att gruppen kan använda det vidare i analysen.

## Övning 8

Skapa fem backlog items kopplade till MITRE ATT&CK.

Svarsinstruktion: Tänk på vad ni behöver förstå, undersöka, dokumentera eller presentera.

Förstå hur MITRE ATT&CK fungerar – ta reda på hur man hittar och läser information om olika tekniker.

Utgå från våra identifierade hot – se vilka delar av ATT&CK som faktiskt är relevanta för det vi analyserar.

Koppla angrepp till tekniker – försöka placera de angreppsmetoder vi hittar i rätt del av ramverket.

Kontrollera våra val – jämföra teknikerna så att vi inte väljer en bara för att namnet verkar passa.

Samla resultatet – dokumentera vilka tekniker vi valt och hur vi kom fram till dem.

## Övning 9

Skapa fem backlog items kopplade till rapportering.

Svarsinstruktion: Fokusera på vad en mottagare behöver förstå av ert arbete.

Anpassa rapporten efter mottagaren – se till att innehållet går att förstå även utan djup teknisk kunskap.

Lyfta fram de viktigaste fynden – fokusera på det som faktiskt påverkar verksamheten.

Beskriva möjliga konsekvenser – förklara vad hoten kan leda till om de inte hanteras.

Ge konkreta rekommendationer – visa vad som bör göras utifrån analysen.

Kontrollera att slutsatser går att följa – mottagaren ska kunna se hur vi har kommit fram till resultatet.

## Övning 10

Välj tre backlog items och skriv titel, beskrivning och förväntat resultat.

Svarsinstruktion: Formulera dem så att någon annan i gruppen skulle kunna förstå vad som ska göras.

Identifiera relevanta hotaktörer
 Beskrivning – ta reda på vilka typer av angripare som är mest relevanta för den miljö vi arbetar med.
 Förväntat resultat – en kort lista med relevanta hotaktörer och varför de är viktiga.

Koppla angreppsmetoder till MITRE ATT&CK
 Beskrivning – jämföra de angreppsmetoder vi hittar med tekniker i MITRE ATT&CK.
 Förväntat resultat – en tydlig kartläggning där det framgår vilka tekniker som passar.

Ta fram rekommendationer
 Beskrivning – utgå från analysen och föreslå vilka säkerhetsåtgärder som bör prioriteras.
 Förväntat resultat – några konkreta åtgärder som går att motivera utifrån de hot vi har identifierat.

# Del 4 - Prioritering

## Övning 11

Prioritera era backlog items enligt Must Have, Should Have och Could Have.

Svarsinstruktion: Motivera minst tre av era prioriteringar.

Must Have

- Identifiera relevanta hotaktörer – det behövs för att veta vad vi faktiskt ska fokusera på.

- Samla in hotinformation – utan underlag går det inte att göra en trovärdig analys.

- Koppla angreppsmetoder till MITRE ATT&CK – det är en central del av det fortsatta arbetet.

Should Have

- Bedöma vilka hot som är mest relevanta.

- Kontrollera att valda ATT&CK-tekniker verkligen passar.

- Beskriva möjliga konsekvenser.

Could Have

- Förbereda presentationen.

- Anpassa rapporten mer specifikt efter mottagaren.

- Göra en mer detaljerad visualisering av resultatet.

Jag prioriterar först det som behövs för själva analysen. Presentation och finjustering kan vänta tills vi vet att innehållet är korrekt.

## Övning 12

Vilka tre aktiviteter anser du ger högst värde för projektet?

Svarsinstruktion: Förklara varför dessa aktiviteter bör prioriteras tidigt.

- Hitta relevanta hot – annars vet vi inte vad resten av arbetet ska utgå från.

- Bedöma vilka hot som faktiskt är viktigast – det hjälper oss att lägga tiden på rätt saker.

- Koppla angreppsmetoder till MITRE ATT&CK – då får vi en tydlig struktur som vi kan bygga vidare på.

Jag tycker att de här tre bör göras tidigt eftersom resten av analysen blir enklare när vi först vet vad vi ska fokusera på.

## Övning 13

Vilka aktiviteter skulle kunna vänta till senare?

Svarsinstruktion: Motivera varför dessa kan vänta utan att projektet tappar riktning.

- Förbereda presentationen – den kan vänta tills analysen är klar.

- Göra en mer detaljerad visualisering – det påverkar inte själva innehållet.

- Anpassa rapporten för olika mottagare – först behöver vi veta vad vi faktiskt har kommit fram till.

De här delarna kan göras senare eftersom projektet fortfarande behåller sin riktning så länge själva analysen och prioriteringen är på plats.

# Del 5 - Sprint Goal

## Övning 14

Formulera ett första Sprint Goal för gruppen.

Svarsinstruktion: Skriv max två meningar. Målet ska beskriva varför sprinten är värdefull.

Målet med sprinten är att få en tydlig bild av vilka hot som är mest relevanta och börja koppla dem till MITRE ATT&CK. Det ger oss ett gemensamt underlag att arbeta vidare från i nästa steg.

## Övning 15

Beskriv hur ni ska veta att Sprint Goal är uppnått.

Svarsinstruktion: Skriv cirka 150 ord. Beskriv vilka tecken eller leverabler som visar att målet är uppnått.

Vi vet att sprintmålet är uppnått när vi har identifierat de viktigaste hoten och kopplat relevanta delar till MITRE ATT&CK.

Det ska också finnas ett gemensamt underlag som hela gruppen kan förstå och arbeta vidare med. De viktigaste uppgifterna i backloggen ska vara klara, dokumenterade och granskade.

Ett tydligt tecken på att målet är nått är att vi kan gå vidare till nästa steg utan att först behöva reda ut vad vi har gjort eller varför vi har valt vissa hot och tekniker.

## Övning 16

Vilka risker kan göra att sprintmålet inte uppnås?

Svarsinstruktion: Beskriv minst tre risker och föreslå hur gruppen kan minska dem.

Otydlig arbetsfördelning – kan göra att vissa uppgifter missas eller blir dubbelt gjorda. Det kan minskas genom att tydligt bestämma vem som ansvarar för vad.

Någon hinner inte klart – kan göra att resten av gruppen blir beroende av en uppgift som saknas. Därför behöver man säga till tidigt och fördela om arbetet vid behov.

Vi lägger för mycket tid på detaljer – då finns risken att vi inte hinner det viktigaste. Det kan minskas genom att hela tiden jämföra arbetet med sprintmålet.

# Del 6 - Definition of Done

## Övning 17

Lista minst fem kriterier som måste vara uppfyllda innan en uppgift räknas som klar.

Svarsinstruktion: Kriterierna ska gå att använda av hela gruppen.

Uppgiften ska vara genomförd enligt det som bestämts.

Resultatet ska vara dokumenterat.

Det ska vara sparat på gruppens gemensamma plats.

Någon annan i gruppen ska ha granskat det.

Eventuella källor eller underlag ska gå att hitta.

Det ska vara tydligt nog för att nästa person ska kunna arbeta vidare med det.

## Övning 18

Ge exempel på en uppgift som ser klar ut men egentligen inte är det.

Svarsinstruktion: Motivera med hjälp av dokumentation, granskning, kvalitet eller spårbarhet.

Ett exempel är att någon har gjort klart en analys men bara sparat den i sina egna anteckningar.

Uppgiften kan se färdig ut, men är inte klar eftersom resten av gruppen inte kan granska eller använda resultatet. Den behöver därför dokumenteras på rätt plats och vara möjlig att följa upp.

# Del 7 - Förberedelse inför MITRE ATT&CK

## Övning 19

Vilka frågor hoppas du få svar på under MITRE ATT&CK-workshopen?

Svarsinstruktion: Skriv minst fem frågor. Försök formulera frågor som hjälper er i projektarbetet.

Hur vet man att man har valt rätt teknik i MITRE ATT&CK?

Hur kopplar man ett verkligt angrepp till rätt taktik och teknik?

Hur detaljerad behöver kartläggningen vara?

Hur kan ATT&CK hjälpa oss att prioritera vad som är viktigast?

Hur kan resultatet användas vidare i en hotanalys?

Hur undviker man att bara “matcha namn” utan att förstå tekniken?

## Övning 20

Vad tror du att MITRE ATT&CK kan användas till i ett säkerhetsteam?

Svarsinstruktion: Skriv 200-300 ord. Fokusera på analys, språk, prioritering och försvarsperspektiv.

Jag tror att MITRE ATT&CK framför allt kan användas för att skapa struktur i ett säkerhetsteams arbete. I stället för att bara säga att det finns ett visst hot kan man beskriva mer konkret hur ett angrepp kan gå till och vilka tekniker som används.

Det ger också teamet ett gemensamt språk. Om flera personer arbetar med samma incident eller hotanalys blir det lättare att förstå varandra när man använder samma begrepp och tekniker.

MITRE ATT&CK kan även hjälpa till med prioritering. Om vi ser att vissa tekniker förekommer ofta eller är särskilt relevanta för verksamheten kan de få högre prioritet i säkerhetsarbetet.

Ur ett försvarsperspektiv kan ramverket användas för att se om vi faktiskt har möjlighet att upptäcka eller stoppa de tekniker som en angripare kan använda. Då blir det lättare att hitta luckor i skyddet.

För mig känns den största nyttan som att ATT&CK gör hotinformationen mer konkret. Man går från att veta att ett hot finns till att förstå hur det kan genomföras och vad säkerhetsteamet faktiskt behöver göra åt det.

# Frivillig fördjupningsutmaning

Designa säkerhetsteamets första sprint.

Inkludera Sprint Goal, backlog, prioritering, Definition of Done, risker och leverabler. Max två sidor.

Sprint Goal
 Få en första tydlig bild av relevanta hot och börja koppla dem till MITRE ATT&CK.

Backlog

- Identifiera relevanta hot

- Samla in hotinformation

- Välja relevanta ATT&CK-tekniker

- Dokumentera resultatet

- Ta fram en kort sammanfattning

Prioritering

- Must: hot, hotinformation och ATT&CK-koppling

- Should: dokumentation och sammanfattning

- Could: visualisering

Definition of Done

- Uppgiften är klar

- Resultatet är dokumenterat

- Någon annan har granskat det

- Materialet går att hitta och använda vidare

Risker

- Otydlig arbetsfördelning

- För lite tid

- Att vi fastnar i detaljer

Leverabler

- Sammanställning av relevanta hot

- Första MITRE ATT&CK-kartläggningen

- Dokumenterat underlag för nästa sprint